年度   州（市）   县（市、区）

草原生态修复项目验收表

项目名称：

建设单位名称：

验收组织单位（公章）：

填报时间：             年         月         日

云南省林业和草原局制

一、项目基本情况

| 建设项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位： |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位法定代表人： |  |  | 电话： |  |  |  |
| 建设单位联系地址： |  |  |  |  | 邮编： |  |
| 项目立项审批文号、时间： |  |  |  |  |  |  |
| 作业设计（实施方案）审批部门、文号、时间： |  |  |  |  |  |  |
| 是否组织初验： |  | 项目初验时间： |  |  |  |  |
| 建设单位申请竣工验收时间： |  |  |  | 验收日期： |  |  |
| 验收组织单位： | 联系人： |  |  |  |  | 电话： |
| 验收组组长： 单位： 职务（职称）： 电话： |  |  |  |  |  |  |

二、建设内容完成情况

| 批复建设地点： | 实际建设地点： |
| --- | --- |
| 批复建设期限： | 实际建设期限： |
| 作业设计（实施方案）批复的建设内容及规模： |  |
| 完成的建设内容及规模： |  |
| 未完成的建设内容及规模： |  |
| 重大变更： |  |
| 非重大变更： |  |
| 履行项目建设程序情况： |  |
| 验收组评价： 专家签字： |  |

三、建设项目管理情况

| 设计 | 作业设计（实施方案）编制单位： 资质： |
| --- | --- |
|  | 设计范围和内容是否完整： |
|  | 设计是否规范： |
|  | 作业设计（实施方案）调整是否符合规定： |
| 施工 承包 | 建筑工程单位： 资质： |
|  | 草地建设1单位： 资质： |
|  | 围栏安装单位： 资质： |
|  | 有无工程肢解发包、转包、未发包问题： |
| 建设 质量2 | 建筑工程验收评定结果： |
|  | 草地建设工程验收评定结果： |
|  | 围栏安装与使用验收评定结果： |
|  | 竣工图完成情况： |
| 法人 责任制 | 项目法人责任制实施情况（班子、人员、制度建立、工作业绩等）： |
| 合同 管理 制 | 应签而未签订合同情况3： |
|  | 合同文本规范情况： |
|  | 合同执行情况： |
| 招投 标制 | 招投标制执行情况： |
| 监理制4 | 监理单位： 资质： |
|  | 监理范围： |
|  | 监理内容： |
| 验收组评价： 专家签字： |  |

1.草地建设包括草原生态修复项目任务。

2.工程质量评定主要依据单位工程验收结果（由设计、施工、监理或建设单位认可的验收记录）。

3.指设计、施工、监理等类型的合同。

4.主要考察三控制（质量、工程、造价监理）、二管理（资料信息、合同管理）、一协调（协调施工、设计各方关系）落实情况。

四、资金5使用情况

| 立项批 复情况 | 总投资： 其中：国家财政 地方配套 自筹资金 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 建筑工程： 草地建设工程： 仪器、设备： 其他： |  |
| 作业设 计（实施方案）批复 | 总计： 其中：建筑工程： 草地建设工程： 仪器、设备： 工程建设其他费用： 其他： |  |
| 资金到 位情况 | 总计： 其中：国家财政 省财政： 地、县级财政： 自有资金： 其他（请注明）： |  |
| 投资完 成情况 | 总计： 建筑工程： 草地建设工程： 仪器、设备： 工程建设其他费用： 其他： |  |
| 形成 资产 | 固定资产： 其他资产： 核销支出： |  |
| 竣工决 算审计 | 类型 | 社会中介审计 内部审计 政府审计部门 |
|  | 单位 | 资质6： |
| 概算调整和审批程序是否符合规定： |  |  |
| 财务制度建立及会计行为规范情况： |  |  |
| 资金专账管理情况： |  |  |
| 截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况： |  |  |
| 验收组评价： 专家签字： |  |  |

5.资金单位均为万元。

6.仅指社会中介审计。

五、项目文件管理情况

| 文件类型 |  | 管理情况7 | 文件类型 |  | 管理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目前期产生的资料 | 项目申请报告 |  | 执行阶段产生的资料 | 仪器设备质量、试验记录 |  |
|  | 年度资金任务计划文件 |  |  | 设备安装施工记录 |  |
|  | 种子、肥料、围栏等原材料采购合同及招投标文件 |  |  | 工程质量事故报告及处理记录 |  |
|  | 仪器设备采购合同及招投标文件 |  |  | 分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表 |  |
|  | 监理合同 |  |  | 其他（施工日记） |  |
|  | 批复的作业设计（实施方案） |  | 竣工阶段产生的资料 | 竣工图 |  |
|  | 施工设计图及施工合同 |  |  | 施工单位报送甲方的竣工验收申请报告 |  |
|  | 有关决议、领导讲话、会议记录 |  |  | 初验报告 |  |
| 执行阶段产生的资料 | 开工报告 |  |  | 初验会议文件、会议决定 |  |
|  | 技术培训 |  |  | 竣工决算 |  |
|  | 施工组织设计等 |  |  | 竣工决算审计报告 |  |
|  | 基础处理、基础工程施工文件材料 |  |  | 工程建设总结和工作报告 |  |
|  | 设备试运转报告 |  |  | 竣工项目验收申请报告 |  |
|  | 物资出入库记录 |  | 其他 |  |  |
| 验收组对资料归档情况的评价： |  |  |  |  |  |
| 专家组签字： |  |  |  |  |  |

7.可用有、无或完整、不完整等表述。

六、验收意见

| 验收结论及整改建议（可附页）： 专家组组长、副组长签字： |  |
| --- | --- |
| 建设单位意见8： （盖章） 年 月 日 | 验收组织单位意见： （盖章） 年 月 日 |

8.建设单位应签署意见。如建设单位拒绝签署意见，验收组应在验收报告中说明各自意见及分歧原因。

七、参加验收人员名单及签名

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务、职称 | 电话 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |

附表1

草原生态修复项目评分表

年度       州（市）         县（市、区）        乡（镇）分项：

| 评分项目 | 分值 | 评分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、任务完成情况 | 25 | 建设实际完成面积/建设计划任务面积×25；超额完成者按25分计算。 |  |
| 二、草地建设质量情况 | 30 |  |  |
| 1、人工种草建设质量 | 15 | 整地、播种方式与作业设计（实施方案）一致，得6分，盖度、杂草、混播均匀度达到任务要求各得3分 |  |
| 2、草种、肥料、围栏等原材料质量 | 15 | 经验收组认可的合格的原材料量/工程建设所耗的原材料总量×15 |  |
| 三、资金到位及使用情况 | 13 |  |  |
| 1、资金到位 | 2 | 资金到位率×2 |  |
| 2、资金使用 | 5 | “专账管理，单独核算，符合《会计法》和相关会计准则等相关财务制度核算得5分。资金使用合格率=（符合规定使用的资金/资金总额）×100%，按照资金使用合格率相应得分。 |  |
| 3、资金完成率 | 4 | 当年资金完成率≥80%得2分，次年年底前资金完成率100%得2分。 |  |
| 4、财务决算和审计 | 2 | 办理了竣工财务决算，进行了财务审计得2分；若审计提出的问题未整改扣1分。 |  |
| 四、项目管理情况 | 17 |  |  |
| 1、施工管理 | 3 | 完成了作业设计（实施方案），并按作业设计（实施方案）进行施工和施工管理得3分；未完成作业设计（实施方案）扣1.5分；未按作业设计（实施方案）实施或改变作业设计（实施方案）未按程序报批的扣1.5分。 |  |
| 2、开工情况 | 1 | 开工率×1 |  |
| 评分项目 | 分值 | 评分说明 | 得分 |
| 3、建立机制 | 1 | 建立了领导小组或工作小组得1分，否则不得分。 |  |
| 4、落实责任制 | 2 | 层层落实了“两个责任”得2分，否则不得分。 |  |
| 5、实行招投标制 | 2 | 按照政府招标采购规定对项目招投标得2分，否则不得分。 |  |
| 6、实行监理制 | 2 | 有相关监理资质的监理单位对工程进行了监理，工程竣工后出具了监理报告得2分，进行了监理而未出具工程监理报告得1分。 |  |
| 7、实行合同管理制 | 2 | 建设单位与设计、施工、材料采购、工程监理单位依法签订了合同得1分，否则不得分。签订管护合同得1分，否则不得分。 |  |
| 8、档案资料管理 | 2 | 项目申请报告、资金任务计划、批复的作业设计（实施方案）、采购合同、招投标文件、施工合同、会议材料、竣工图纸、图像资料、项目点四至经纬、工程监理报告、审计报告、财务报告、技术报告、工作总结等工程档案资料齐全，专人管理得2分，缺一项扣0.2分。 |  |
| 9、超规模、超标准、超概算项目 | 1 | ＜5%得1分，否则不得分。 |  |
| 10、审计、督查、巡查指出问题 | 1 | 审计、督查、巡查未指出问题得1分，否则不得分。 |  |
| 五、建后效果与管护情况 | 10 |  |  |
| 1、建后效果 | 5 | 项目建设后草地植被盖度及建群种比例达到了建设方案确定的目标得5分；每相差10％扣1分，直到扣完5分。 |  |
| 2、建后管护 | 5 | 项目实施后建立了管护制度、管护措施到位、管护责任落实得5分；未建立禁牧休牧制度和草畜平衡制度扣3分，未落实管护责任扣2分。 |  |
| 六、促进农民增收情况 | 5 | 生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率≥80%得5分，每相差10％扣1分，直到扣完5分。 |  |

附表2 草原生态修复验收现场调查表 州（市） 县（市、区） 乡（镇） 村 小班 上报面积; 抽查面积; 面积得分; 播种完成 情况得分; 整地完成 情况得分; 除杂完成 情况得分; 播种 完成时间; 项目 完成时间; 计划 种植品种. 样方 编号; 经度; 纬度; 坡度; 出苗品种; 出苗品种得分; 实际盖度; 实际盖度得分; 样方 得分; 不合格 原因. 1. 2. 3. 调查人员： 调查时间： 年 月 日 填写说明：1小班编号：所有地块填写，填写作业设计（实施方案）中的小班编号；2.填写样方的调查坐标，以度为单位，小数点后保留5位；3.坡度：填写样方所在主要坡面的实际坡度，保留整数；4.上报面积：所有地块填写，县级验收填写原计划完成面积，以亩为单位，保留2位小数；5.抽查面积：所有地块填写，填写抽查验收的面积，以亩为单位，保留2位小数，面积得分=(抽查面积/上报面积)×30；6.计划种植品种：填写该小班在作业设计（实施方案）中的牧草品种；7.出苗品种：按照抽取样方中实际出苗牧草品种填写，出苗得分=(出苗品种/计划种植品种)×25；8.播种、整地、除杂完成情况同作业设计一致各得5分，否则按比例得分；9.实际盖度：填写抽取样方中的实际植被盖度；实际盖度得分，达到作业设计（实施方案）要求得30分，未达到要求按照（实际盖度/计划盖度）×30得分；10.播种完成时间：填写该小班全部完成播种的时间，具体到日，如20200611；11.项目完成时间：填写该小班全部草地建设任务完成的时间，具体到日，如20200930；12.样方是否合格：样方得分=面积得分+出苗品种得分+实际盖度得分+播种完成情况得分+整地完成情况得分+除杂完成情况得分，59分及以下为不合格，60－69分合格，70－79分为良好，80分及以上为优秀；13.不合格原因：如实施面积未达标、盖度未达标、出苗品种未达标等其他原因，据实填写。