附件5

林业和草原建设项目可行性研究报告编制实施细则

（征求意见稿）

国家林业和草原局

2024年**月

# 1  总则

1.0.1 为规范林业和草原建设项目可行性研究报告（简称《可研报告》）编制，提升编制成果质量，更好地为项目审批立项提供决策参考，制定本实施细则。

1.0.2本实施细则适用于中央政府投资的林业和草原建设项目可行性研究报告的编制，其他林业和草原建设项目可行性研究报告的编制可参照执行。

1.0.3《可研报告》应根据相关法律法规、林业草原生态建设方针政策、发展建设规划、已批复的项目建议书、技术标准规范，以及当地自然条件、社会经济发展状况、行业发展现状和潜力、产品需求和市场预测等编制。

1.0.4《可研报告》应在充分调查、研究和分析的基础上，从生态、经济、政策、技术、管理、环保、风险、安全等方面，研究分析项目建设背景和必要性、紧迫性、技术先进性、建设条件可行性、经济合理性、环境安全性、风险可控性、组织实施的科学性、保障措施的可靠性等，提出项目建设可行性研究结论和建议。

1.0.5《可研报告》应充分反映项目可行性研究成果，做到内容完整齐全，数据准确，论据充分，结论明确，相关附表、附件和附图完备。深度应能满足审批项目方案、确定项目和据此开展项目初步设计的要求。主要设备规格、技术参数应能满足项目建设目标要求。

1.0.6《可研报告》编制单位开展的相应咨询业务，应与全国投资项目在线审批监管平台备案的工程咨询专业和服务范围一致，并按《工程咨询行业管理办法》有关要求，坚持独立、公正、科学的原则，并对咨询成果质量负总责。

1.0.7《可研报告》应加盖编制单位公章和咨询工程师（投资）执业专用章。《可研报告》项目负责人对《可研报告》成果质量负主要责任，项目参加人员对其编写的章节内容负责，咨询工程师（投资）对《可研报告》成果质量负审核责任。

# 2  一般规定

2.0.1《可研报告》名称为****（具体项目名称）项目可行性研究报告。

2.0.2《可研报告》由前引部分、正文部分及附表、附件、附图组成。

1 前引部分内容及顺序为封面、扉页（编制单位职签页、编制人员名单页）、前言（可选）、目录，可提供编制单位资信证明影印件。

2 正文部分主要内容及顺序为总论，项目建设背景和必要性，建设条件与要素保障，指导思想、原则及建设目标，需求分析和项目任务，建设方案（技术方案、工程方案、设备方案），防灾减灾、安全与卫生、节能及节水措施，环境影响评价，招标方案，建设管理和运营方案，实施进度，投资估算与资金来源，风险管控方案，综合评价，研究结论及建议。

3 各类附图应符合相关国家标准和行业标准的规定。

2.0.3 基本术语应符合国家、相关行业标准，国际标准、习惯或国内习惯用法，对理解《可研报告》有重要影响的术语，应做必要的定义和解释说明。

2.0.4 词汇宜使用汉语，必要时可在汉语词汇后加注对应的外文词汇并放在圆括号内。确需使用无对应汉语词汇的外文词汇时，应在第一次出现的地方加以说明，若使用的外文词汇较多，应集中汇集为词汇表。

2.0.5 使用缩略词汇或简称，首次出现时应写全称，并在全称后的圆括号内写缩略词汇或简称。

2.0.6 使用的计量单位除有特殊要求外，应符合国家、行业标准规定；数字精度宜保留2位小数，计量单位和数字精度应保持全文一致。

2.0.7 编排与印制

1 《可研报告》章、节的编号参照GB/T 1.1或本单位质量体系有关规定，采用阿拉伯数字分级编号。章标题用2号黑体，节编号宜小于三级，第一级节标题用3号黑体，第二级节标题用小3号黑体，第三级节标题用4号黑体，所有标题宜左对齐并首行缩进2 字符，行间距28磅。

2 正文宜用4号宋体或仿宋字体，宜左对齐并首行缩进2 字符，行间距28磅。

3 正文、附件应用A4（210 mm×297 mm）标准复印纸双面印制，左侧装订，同时应制作电子介质副本。

4 附表宜用A4（210 mm×297 mm）或A3（297 mm×420 mm）标准复印纸双面印制、宋体或仿宋字体双面印制，同时应制作电子介质副本。

5 附图宜用A4（210 mm×297 mm）或A3（297 mm×420 mm）标准复印纸单面印制，同时应制作电子介质副本，大于A3标准复印纸的可制作蓝图。

6 《可研报告》应按前引部分、正文部分、附表、附件、附图顺序编排装订成册；若附表、附件、附图单独装订成册应按封面、目录、附表、附件、附图或分别按封面、目录、附表（附件、附图）顺序编排装订成册。

7 目录页码的编号格式宜用“I、II……”，正文、附表、附件、附图页码的编号格式宜用“1、2……”，页眉顶端和页脚底端的距离宜为1.5cm。

# 3  编制要求

## 3.1 前引部分

3.1.1 封面

内容包括项目名称、项目编号（可选）、编制单位（加盖公章）和日期；如封面材质不宜加盖公章可增加相同内容的普通打印纸材质封面，并在编制单位落款处加盖公章。

3.1.2 扉页

扉页包括编制单位职签页和编制单位人员名单页。

编制单位职签页内容应包括项目名称、项目法人、编制单位、编制单位法人代表（签章）、编制单位技术质量负责人（签章）、编制部门项目负责人（签章）、编制部门技术质量负责人（签章）、咨询工程师（投资）（签执业专业章）。

编制人员名单页按顺序列出承担部门负责人，项目负责、参加、执笔、制表、制图及校对等人员名单（含姓名、专业、职称等内容）。

3.1.3 前言（可选）

3.1.4 目录

应列出二级以上目录；二级以下目录，根据需要设置。

## 3.2 正文部分

3.2.1 《可研报告》编制大纲

1 总论

1）项目提要

2）编制依据

3）主要技术经济指标

4）主要结论和建议

2 建设背景和必要性

1）建设背景

2）规划政策符合性

3）建设必要性

3 建设条件与要素保障

4 指导思想、原则及建设目标

1）指导思想与原则

2）建设目标

5 需求分析和项目任务

6 建设方案（技术方案、工程方案、设备方案）

1）生态保护和修复项目

——建设布局

——综合治理方案

——建设技术方案

2）生态保护和修复支撑体系项目

——建设规模、功能（或产品）方案

——选址方案

——功能分区与总平面布置方案

——技术方案（及设备选型）

——主体工程建设方案

——辅助设施及公用工程建设方案

3）国家公园项目

——建设条件

——建设类型

——建设方案

4）部门自身能力建设等其他项目

按所涉及领域分类，参照上述3类项目执行

7 防灾减灾、安全与卫生、节能及节水措施

1）防灾减灾

2）劳动安全与职业卫生

3）绿色节能与节水

8 环境影响评价

1）生态环境现状

2）项目对环境影响分析

3）环境保护措施

4）环境影响评价

9 招标方案

1）招标范围

2）招标组织形式

3）招标方式

10 建设管理和运营方案

1）建设管理

2）运营方案

11 实施进度

12 投资估算与资金来源

1）投资估算编制说明

2）投资估算

3）流动资金估算或项目年运行经费估算

4）资金来源

13 风险管控方案

1）风险识别与评价

2）风险管控方案

3）风险应急预案

14 综合评价

1）资源和能源利用效果分析

2）经济分析

3）效益评价

15 研究结论及建议

3.2.2 《可研报告》编制大纲说明

1 编制大纲中的节可进一步细化，但不宜超过三级。

2 大纲及以下“正文编制要求”中部分内容可根据项目实际建设内容进行选择，当部分内容没有选择时，后续相应的顺序号应依次调整。

3 《可研报告》部分内容如篇幅过长，可另作附件，并在文中注明见附件**（标明附件编号）。

3.2.3 正文编制要求

1 总论

1）项目提要：包括项目名称、项目主管单位、项目法人（建设单位或委托单位）、法定代表人姓名、编制单位、项目建设技术依托单位（可选）、项目建设地点（或项目区范围）、项目性质（新建、扩建、改建或技术改造）、项目建设目标、项目主要建设内容及规模、项目建设期及进度、项目投资规模与资金来源和项目效益等。

2）编制依据：概述项目建议书（或项目建设规划）及其批复文件、国家和地方有关支持性规划、产业政策和行业准入条件、主要标准规范、专题研究成果，以及其他依据。

3）关键术语定义及说明（可选）：包括《可研报告》中专门术语的定义和外文首字母组词的原词组等。

4）主要技术经济指标：包括项目建设用地规模、建设内容与规模、主要建（构）筑物与机械设备的技术参数和指标、人员编制情况、投资估算指标、总投资及构成、资金来源等。

5）主要结论和建议：简述项目可行性研究的主要结论和建议。

2 建设背景和必要性

1）建设背景：简述项目立项背景，项目用地预审和规划选址等行政审批手续办理和其他前期工作进展。

2）规划政策符合性：阐述项目与经济社会发展规划、区域规划、专项规划、国土空间规划等重大规划的衔接性，与扩大内需、共同富裕、乡村振兴、科技创新、节能减排、碳达峰碳中和、国家安全和应急管理等重大政策目标的符合性。

3）建设必要性：应在充分调查分析需求，总结项目区以往相关政府投资项目经验的基础上，分析项目建设的必要性，并论述项目拟解决的主要问题。

3 建设条件与要素保障

1）自然地理条件：地理位置、地形地貌、水系、水文、气象、土壤、植被等。

2）社会经济条件：行政区划、面积、人口及其结构，工农业生产情况及人均产值、居民收入及经济发展水平等。

3）建设单位基本情况：机构设置、人员构成、技术力量、财务状况和运营情况及相关项目建设经验等。

4）土地资源：各类土地面积及利用分析。

5）劳动力资源：项目区劳动力就业情况分析。

6）基础设施：交通、通信、供电、给水、排水等。

7）现有条件：社会及有关部门对项目支持、配合的可能性及程度等。

8）项目区现状：需明确各项目区建设地设施、设备、人员等现状情况；若有前期项目，需阐述前期项目建设内容及完成情况。

9）拟建项目与当地环境的互适性分析：包括政策、法律法规、环境等。

10）其他需要分析的项目建设条件。

4指导思想、原则及建设目标

1）指导思想与建设原则。

2）建设目标：根据项目建设规模及时间要求，可将建设目标分为总体目标和阶段目标等。

5 需求分析和项目任务

1）需求分析：分析与项目相关的社会需求现状，预测拟建项目提供产品或服务的总量及结构等情况。

2）建设内容与规模。

6 建设方案

1）生态保护和修复项目

重点区域生态保护和修复项目应统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，落实国土空间用途管制要求，严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，维护生态系统的原真性、完整性、连通性和生物多样性，按照相关规划确定的分区开展生态系统保护和修复项目建设，具体建设方案应包括：

（1）建设布局：应根据流域、山系、绿洲、沙区、行政区划等进行布局，将项目区划分为不同治理单元，明确各治理单元的主要特征、存在问题、治理思路等。

（2）综合治理方案：应明确本区域人工造乔木林、封山（沙）育林、退化林修复、人工种草、湿地修复、荒漠化治理等建设内容、建设规模等。

（3）建设技术方案：

——天然林保护修复和营造林应在确定综合治理方案基础上，明确树种选择、苗木规格、造林方式、种子及处理、飞行作业、封育类型、封育方式、森林抚育退化林修复方式等主要技术措施。

——退化草原修复应在确定综合治理方案基础上，明确草种及种子处理、播种（补播）方式、围栏设施等主要技术措施。

——湿地保护恢复应在确定退化湿地修复方案基础上，明确湿地保护基础设施、退化湿地修复工程和科研监测设施等主要技术措施。

——荒漠化治理应在确定沙化土地综合治理和石漠化综合治理方案基础上，明确沙障类型及规格、土地整治机械作业、引水蓄水设施等，以及综合治理中涉及的林草治理技术措施等。

2）生态保护和修复支撑体系项目

（1）建设规模、功能（或产品）方案等。

（2）选址方案：说明建设地点的选址方案和相关条件分析（包括资源条件及公用设施的情况等）。明确项目建设具体地块位置并对与建设内容相关的基础状况、建设条件加以描述，具体包括项目位置、项目占地范围、项目资源及公用设施情况等。

（3）功能分区与总平面布置方案：说明功能分区组成、分项工程组成及总平面布置等。

（4）技术方案（及设备选型）：说明实现项目功能的技术方案，包括技术路线确定、设施建设、设备选型等。

（5）主体工程建设方案：主体工程建设内容、规模、布局等。

（6）辅助设施及公用工程建设方案：实现项目建设功能和目标的项目辅助设施及公用工程的配套建设方案。

3）国家公园项目

（1）建设条件：根据国家公园空间布局、保护对象、生态系统、自然地理区划等要素，将国家公园划分为，以旗舰物种及栖息地保护为主（代码a.）；以东部湿润半湿润区生态系统保护为主（代码b.）；以西部干旱半干旱区生态系统保护为主（代码c.）；以青藏高原高寒区生态系统保护为主（代码d.）；以河流、湖泊和海洋/海岸生态系统保护为主（代码e.）等主要类型。建设项目根据不同类型，确定需求和内容。

（2）建设类型：由保护管理设施、配套基础设施、科普宣教设施等构成。其中，保护管理设施以生态保护体系建设为主，兼顾监测、管理、执法等功能；配套基础设施以满足必要的生产、生活功能为主，并提供救援、防灾减灾和救护服务；科普宣教设施以服务接受自然教育的来访者为主，提供完善的公众教育和公共服务。

（3）建设方案：包括建设布局、内容和规模、技术方案等，明确保护管理设施工程，配套基础设施工程，科普宣教设施工程所涉建设项目的选取和确定过程，根据基本建设、拓展建设、提升建设的优先级顺序进行资金安排。其中，代码a.项目选取应以满足物种及其栖息地的监测、保护，并加强人兽冲突、人为活动管理等为主。代码b.项目选取应以满足森林、湿地等生态系统的保护、研究，并加强人类活动干扰的控制等为主。代码c.项目选取应以满足草原、荒漠等生态系统的保护、研究，并加强对脆弱生态系统的管理等为主。代码d.项目选取应以满足高原高寒生态系统的保护、研究，并兼顾自然教育、文化传承等为主。代码e.项目选取应以满足河流、湖泊、海洋等生态系统的保护、监测，并加强科学研究、科普宣教等为主。

此外公园的生态系统保护修复、创建和运行管理、协调发展、保护科研和科普宣教、国际合作和社会参与等方面，涉及的建设项目参照生态保护和修复项目、生态保护和修复支撑体系项目执行。

4）部门自身能力建设等其他项目

主要包括保护地管理能力、资源综合监测体系能力、森林草原保护能力、科技创新能力、大兴安岭自然生态系统保护能力及部门基础保障能力等主要领域，按照各领域涉及的具体建设内容，参照上述3类项目执行。

7 防灾减灾、安全与卫生、节能及节水措施

按照国家法律、法规有关要求和相关标准编制项目防灾减灾、劳动安全与职业卫生、绿色节能与节水措施等相关内容，生态保护和修复项目应加强森林草原防灭火及林草有害生物防控等内容。

8 环境影响评价

1）生态环境现状：陈述对项目区及周边区域的大气、水及土壤等生态环境状况进行调查的结果。

2）项目对环境影响分析：主要论述项目建设和运营后产生的废气、废水、固体废弃物等对环境的影响。

3）环境保护措施：阐明减少或避免环境影响的具体措施。

4）环境影响评价：综述项目建设对环境的影响程度，以及采取环境保护措施后，项目建设环境的变化，评价项目建设方案在环境保护角度的可行性。

9 招标方案

应根据国家有关法律法规，按下列内容及顺序编写

1）招标范围：应按照国家法律、法规有关要求，明确政府投资项目的招标范围（全部或者部分招标）。

2）招标组织形式：应按照国家法律、法规有关要求，明确政府投资项目的招标组织形式为委托招标或自行招标，自行招标的需说明建设单位自行招标的能力情况。

3）招标方式：应按照国家法律、法规有关要求，明确政府投资项目的招标方式为公开招标或邀请招标。

10 建设管理和运营方案

1）建设管理：按照国家有关建设管理要求，明确项目建设组织机构或项目法人；提出项目的计划、工程、资金、信息（档案）等管理方案。

2）运营方案：根据项目特点，拟定项目运营管理模式和机制、保障措施及人员编制（或劳动定员）等。对实行代建制的项目应拟定项目的代建方案。

11 实施进度

明确项目的建设期以及建设期内按建设内容分年度的任务安排情况，根据有关技术要求进行落地上图。

12 投资估算与资金来源

1）投资估算编制说明：说明投资估算的原则、依据和取费标准等。

2）投资估算

（1）投资估算应按《基本建设财务规则》《基本建设项目建设成本管理规定》《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）等文件要求编制。

（2）投资估算包括建筑安装工程投资、设备投资、工程建设其他费用及基本预备费等内容。

（3）建筑安装工程投资是指项目的建（构）筑物工程和安装工程的费用；建筑安装工程投资宜按单位建筑工程投资估算法或单位实物工程量投资估算法、概算指标投资估算法进行估算。

（4）设备投资是指项目的各种设备购置费用。包括需要安装设备、不需要安装设备和为生产（项目）准备的不构成固定资产标准的工具、器具的费用。

（5）工程建设其他费用是指项目建设内容从筹建到竣工验收交付使用所发生的，不形成工程实体的各种费用。主要包括项目建设管理费、前期咨询及可研编制费、勘察设计费、工程建设监理费、招投标费、造价咨询及审计费、社会稳定风险评估费等。工程建设其他费用估算应按项目建设性质、建设地点（地区）和建设内容、规模等，选择、确定以上费用内容；各项费用计算方法与标准应符合国家和当地有关规定。如按地方规定取费的，可按所在地区的有关规定计算，但需在投资估算编制说明中加以说明，并提供相应的证明资料。

（6）基本预备费按工程费用与工程建设其他费用之和的3%-5%计算。

（7）计算总投资并说明投资构成。

3）流动资金估算或项目年运行经费估算

（1）有收益（产品）项目进行流动资金估算。

（2）无收益（产品）项目进行年运行经费估算。

4）资金来源：明确要求地方落实自筹资金的，需说明中央投资与地方自筹投资的数额和所占总投资的百分比，并分别明确项目单项建设内容的资金来源（中央投资或地方投资）。

13 风险管控方案

1）风险识别与评价：识别项目全生命周期的主要风险因素，包括需求、建设、运营、融资、财务、经济、社会、环境、网络与数据安全等方面，分析各风险发生的可能性、损失程度，以及风险承担主体的韧性或脆弱性，判断各风险后果的严重程度，研究确定项目面临的主要风险。

2）风险管控方案：结合项目特点和风险评价，有针对性地提出项目主要风险的防范和化解措施。重大项目应当对社会稳定风险进行调查分析，查找并列出风险点、风险发生的可能性及影响程度，提出防范和化解风险的方案措施，提出采取相关措施后的社会稳定风险等级建议。对可能引发“邻避”问题的，应提出综合管控方案，保证影响社会稳定的风险在采取措施后处于低风险且可控状态。

3）风险应急预案：对于拟建项目可能发生的风险，研究制定重大风险应急预案，明确应急处置及应急演练要求等。

14 综合评价

1）资源和能源利用效果分析：研究拟建项目的矿产资源、森林资源、水资源（含非常规水源）、能源、再生资源、废物和污水资源化利用，以及设备回收利用情况，通过单位生产能力主要资源消耗量等指标分析，提出资源节约、关键资源保障，以及供应链安全、节能等方面措施，计算相关指标，评价项目能效水平以及对项目所在地区能耗调控的影响。。

2）经济分析：对于有经营性收入的项目，应按照国家有关法律、法规及规章规定对项目的经济效益进行分析和评价。

3）效益评价：应按照国家有关法律、法规及规章规定对项目的生态、社会及经济效益进行评价。

15 研究结论及建议

1）主要研究结论：应明确项目是否可行的研究结论。

2）问题与建议：针对项目需要重点关注和进一步研究解决的问题，提出相关建议。不可行项目的处理意见和建议。

## 3.3 附表

3.3.1 基本要求

1 《可研报告》应按附表1、附表2、附表3……顺序编号。

2 林业和草原建设项目涉及建设用地的附表，应落实到具体山头地块。

3.3.2 生态保护和修复项目

生态保护和修复项目附表应包括现状调查表、建设任务表、投资估算表等。

1 现状调查表，根据项目需要编制以下调查表：

1）各类土地利用面积调查表

2）森林资源调查表

3）草原资源调查表

4）湿地资源调查表

5）沙化（石漠化）土地现状调查表

2 建设任务表，按建设布局分建设内容编制项目建设任务表。

3 投资估算表，按建设任务编制项目建设投资估算表。

3.3.3 生态保护和修复支撑体系项目

1 重点生态资源保护项目

1）森林草原防灭火：应包括森林草原火灾发生情况统计表、所在地区有林地、灌木林地和未成林造林地面积统计表、现状统计表（机构、人员、基础设施、设备等，人员需明确列计各项目区专业队员、半专业队员和义务扑火队员人数）、建设任务及实施进度表、投资估算表和年管理（运营）费用估算表等。

2）林草种质资源保存库：应包括项目区各类土地面积统计表、资源情况统计表、现状统计表（机构、人员、基础设施、设备、种质资源收集保存等）、建设内容、任务及实施进度表、投资估算表和年管理（运营）费用估算表等。

3）基层管护站点建设：应包括现状统计表（机构、人员、基础设施、设备等）、建设内容及实施进度表、投资估算表和年管理（运营）费用估算表等。

2 自然保护区及野生动植物保护建设项目

1）国家级自然保护区：应包括土地面积现状统计表、资源情况统计表（包括动物、植物等）、现状统计表（机构、人员、基础设施、设备等）、建设内容及实施进度表、投资估算表和年管理（运营）费用估算表等。

2）野生动植物保护基础设施建设：应包括资源情况统计表（包括动物、植物等）、现状统计表（机构、人员、基础设施、设备等），建设内容及实施进度表、投资估算表和年管理（运营）费用估算表等。

3 自然生态监测监管项目

生态保护和修复重大工程监测监管评估系统等：应包括现状统计表（机构、人员、基础设施、设备等），建设内容及实施进度表、投资估算表和年管理（运营）费用估算表等。

4 林业执法监管能力提升项目

1）防沙治沙示范：应包括资源情况统计表、现状统计表（机构、人员、基础设施、设备等），建设内容及实施进度表、投资估算表和年管理（运营）费用估算表等。

2）国家特殊及珍稀林木培育：应包括资源情况统计表、现状统计表（机构、人员、基础设施、设备等），建设内容及实施进度表、投资估算表和年管理（运营）费用估算表等。

3）木材战略储备基地：应包括资源情况统计表、现状统计表（机构、人员、基础设施、设备等），建设内容及实施进度表、投资估算表和年管理（运营）费用估算表等。

4）林业执法监管服务机构：应包括现状统计表（机构、人员、基础设施、设备等），建设内容及实施进度表、投资估算表和年管理（运营）费用估算表等。

5）国家级生态定位站：应包括现状统计表（机构、人员、基础设施、设备等），建设内容及实施进度表、投资估算表和年管理（运营）费用估算表等。

6）极小种群野生动植物资源拯救：应包括资源情况统计表、现状统计表（机构、人员、基础设施、设备等），建设内容及实施进度表、投资估算表和年管理（运营）费用估算表等。

7）国有林区环境整治基础设施建设：应包括现状统计表（机构、人员、基础设施、设备等），建设内容及实施进度表、投资估算表和年管理（运营）费用估算表等。

3.3.4 国家公园项目

参照《国家公园总体规划技术规范》（GB/T 39736-2020）和生态保护和修复项目、生态保护和修复支撑体系项目的要求执行。

3.3.5 部门自身能力建设等其他项目

按照各领域涉及的具体建设内容，参照上述3类项目执行。

## 3.4 附件

3.4.1 基本要求

《可研报告》附件应按附件1、附件2、附件3……顺序编号。

3.4.2 《可研报告》附件内容包括

1 关键术语定义及说明。

2 特殊技术说明。

3 参考文献。

4 项目法人相关证明文件：中华人民共和国事业单位法人证书或企业法人营业执照或上级主管部门批复的项目法人组建方案文件。

5 项目用地、房屋使用相关证明文件：自有土地的，应附中华人民共和国国有土地使用证或林权证，由县级自然资源、林草主管部门核实地块现状并提供相关情况说明；需征地或租地的，应附土地（林地、草地）使用协议（合同），以及土地所有方的土地使用证或林权证；涉及建设用地的，附自然资源主管部门统一核发的政府投资项目用地预审与选址意见书；涉及林业、草原用地且需改变林地、草地用途的，需事先征得林业和草原主管部门同意，并附（出）具相关意见。

6 项目配套投资承诺文件：地方财政或发改部门配套投资承诺文件（原件）。

7 项目建议书批复文件。

8 建设方案论证报告（资源调查、选址、原材料、试验等专项报告）。

9 水、电、气、辅助材料等使用协议及国有资源使用（开采）批复文件等。

10 改、扩建项目：原资产情况报告或资产评估报告，房屋及大型设施、设备的报废批准文件（危房鉴定书）。

11 购置（转让）资产的项目：购置（转让）资产（包括林地、林木）的协议书（意向书、合同）、资产评估报告等。

12 林草种质资源保存库：为国家级国家林木种质资源库、国家重点林木良种基地的批复文件。

13 国有林区公益性基建项目：需相关行业主管部门前置审批的，需附相关证明材料或批复文件。

14 自然保护地政府投资项目：自然保护地总体规划批准文件，自然保护地勘界报告确认文件，编委（办）对自然保护地管理人员编制的批准文件。

15 购置车辆的项目：提供有关部门对建设单位申请用车配置的意见书。

16 项目审批及审核部门（单位）或评估机构要求提供的其他附件。

## 3.5 附图

3.5.1 基本要求：

1 《可研报告》应按附图1、附图2、附图3……顺序编号。

2 《可研报告》附图应按有关制图标准绘制，涉及地图的应符合《公开地图内容表示规范》。

3.5.2 生态保护和修复项目

1 项目建设区位置图

除明确表示项目建设区在所属省（自治区、直辖市）的位置外，还应表示主要水系和道路、县级以上行政中心和主要行政区划界线，并区分省级（自治区、直辖市）行政区域范围，标注省级行政区域名称。

2 土地利用现状图

土地分类按照《第三次全国国土调查技术规程》表示到一级地类。应准确绘制地类界和范围。

3 土地利用规划图

根据国土空间规划，编制土地利用规划图。地类表示到一级地类，应准确绘制地类界和范围。

4 项目分区布局图

按项目布局方案划定的不同治理单元，准确绘制其界线和范围。

5 各治理单元（分区）建设布局图

应将建设任务落实到地块，并分类标注项目建设主要内容，如：人工造乔木林、人工造灌木林、飞播造林、封山（沙）育林、退化林修复、人工种草、围栏封育、飞播种草、草原改良、湿地修复、沙化（石漠化）治理等。

3.5.3 生态保护和修复支撑体系项目

1 重点生态资源保护项目

1）森林草原防灭火：应包括位置图、资源分布图、火险等级分布图、基础设施建设现状图、项目建设布局图、主要工程总平面布置图和主要建（构）筑物平面图、立面图。

2）林草种质资源保存库：应包括位置图、种质资源保存分布图、基础设施建设现状图、建设项目功能分区图，项目建设总体布局图、主要工程总平面布置图和主要建（构）筑物平面图、立面图。

3）基层管护站点建设：应包括位置图、主要工程总平面布置图和主要建（构）筑物平面图、立面图。

2 自然保护区及野生动植物保护建设项目

1）国家级自然保护区：应包括位置图、资源分布图、基础设施建设现状图、功能分区图、项目建设布局图、主要工程总平面布置图和主要建（构）筑物平面图、立面图。

2）野生动植物保护基础设施建设：应包括位置图、基础设施建设现状图、项目建设布局图、主要工程总平面布置图和主要建（构）筑物平面图、立面图。

3 自然生态监测监管项目

生态保护和修复重大工程监测监管评估系统：应包括位置图、资源分布图、建设现状图、项目建设布局图和主要建（构）筑物平面图、立面图。

4 林业执法监管能力提升项目

1）防沙治沙示范：应包括位置图、资源分布图、基础设施建设现状图、项目建设布局图、主要工程总平面布置图和主要建（构）筑物平面图、立面图。

2）国家特殊及珍稀林木培育：应包括位置图、资源分布图、基础设施建设现状图、项目建设布局图、主要工程总平面布置图和主要建（构）筑物平面图、立面图。

3）木材战略储备基地：应包括位置图、资源分布图、基础设施建设现状图、项目建设布局图、主要工程总平面布置图和主要建（构）筑物平面图、立面图。

4）林业执法监管服务机构：应包括位置图、主要工程总平面布置图和主要建（构）筑物平面图、立面图。

5）国家级生态定位站：应包括位置图、主要工程总平面布置图和主要建（构）筑物平面图、立面图。

6）极小种群野生动植物资源拯救：应包括位置图、资源分布图、基础设施建设现状图、项目建设布局图、主要工程总平面布置图和主要建（构）筑物平面图、立面图。

7）国有林区环境整治基础设施建设：应包括位置图、主要工程总平面布置图和主要建（构）筑物平面图、立面图。

3.5.4 国家公园项目

参照《国家公园总体规划技术规范》（GB/T 39736-2020）和生态保护和修复项目、生态保护和修复支撑体系项目的要求执行。

3.5.5 部门自身能力建设等其他项目

按照各领域涉及的具体建设内容，参照上述3类项目执行。

# 4  有关样式

## 4.1 《可研报告》封面样式

项目编号：*****

*****（具体项目名称）项目

可行性研究报告

******（编制单位一、加盖公章）

******（编制单位二、加盖公章）

****年**月

## 4.2 编制单位职签页样式

项目名称：****（具体项目名称）项目可行性研究报告

项目法人：****（项目建设单位或委托单位）

编制单位：****（项目《可研报告》编制单位）

法人代表（编制单位）：***（签字或盖章）职称

技术质量负责人（编制单位）：***（签字或盖章）专业/职称

项目负责人（编制部门）：***（签字或签章）专业/职称

技术质量审核人（编制部门）：***（签字或盖章）专业/职称

咨询工程师（投资）：***（执业专业章）专业/职称

## 4.3 编制人员名单页样式

承担部门负责人：姓名/专业/职称

项目负责人员：姓名/专业/职称

姓名/专业/职称

项目参加人员：姓名/专业/职称

姓名/专业/职称

姓名/专业/职称

执        笔：姓名/专业/职称

制        表：姓名/专业/职称

制        图：姓名/专业/职称

校        对：姓名/专业/职称

## 4.4 主要附表样式

投资估算表样式

******政府投资项目投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目建设内容 | 规格、型号 （结构） | 单位 | 数量 | 单价 | 投资 | 投资构成 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 建安工程 | 设备购置 | 其他 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ****工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 建安工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ****工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 建安工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目建设管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 勘察设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 可研编制费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 工程建设监理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 招投标费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 造价咨询及审计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 基本预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 预备费只估算基本预备费；2 单价可以元为单位（需注明）。