云南省林木移植技术规程

（征求意见稿）

云南省林业和草原局

2025年7月

## 前 言

为规范云南省林地范围内林木移植工作，云南省林业和草原局于2024年1月发布了《云南省林木移植技术规程（试行）》。结合2024年试行期间实践反馈、国家及省级林草政策更新，为进一步强化规程的规范性、实操性与政策衔接性，现依据《中华人民共和国森林法》、《古树名木保护条例》《古树名木移植审批行政许可事项实施规范》（2025年第5号）等相关要求，结合云南实际，云南省林业和草原局组织修订《云南省林木移植技术规程（试行）》（以下简称《规程》），主要内容包括：适用范围、规范性引用文件、术语和定义、总则、移植前准备、林木移植、养护管理和其他。

本规程代替《云南省林木移植技术规程（试行）》。本规程与《云南省林木移植技术规程（试行）》相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

--修改了适用范围有关表述，增加了移植古树名木的相关规定（见1和2024版1）；

--修改了规范性引用文件，删除了LY/T 1646《森林采伐作业规程》GB 5084 《农田灌溉水质标准》，增加了GB/T 45088《林木采伐技术规程》CJJ/T 91《风景园林基本术语标准》和《古树名木管护技术规范（试行）》（办生字〔2024〕211号）（见1和2024版2）

--修改了有关术语和定义（见3.1、3.10）

--修改了移植注意事项，增加GB/T 45088《林木采伐技术规程》中对林木移植的表述（见4.4和2024版4.4）

--修改了移植时间有关内容，增加移植技术保障有关内容（见4.5、4.6和2024版的4.5）

--修改了移植方案编制有关内容（见5.4和2024版5.3）

--修改了移植前修剪有关内容（见6.1和2024版6.1）

--修改了定植时间有关内容（见6.6.1与2024版6.6.1）

--修改了定植有关内容（见6.6.4与2024版6.6.4）

--修改了养护期限有关内容（见7.1和2024版7.1）

--修改了附录A、附录B、附录C的内容（见附录A、附录B和2024版附录A、附录B、附录C）

--增加了大树移植的术语和定义（见3.3）

--增加了移植可行性评估有关内容（见5.2）

--删除了吊装后及时回填土壤有关内容（见6.4和2024版6.4）

--删除了成活标准的有关表述（见8.1和2024版8.1）

本《规程》由云南省林业和草原局提出并归口。

本《规程》起草单位：云南省林业调查规划院。

本《规程》主要起草人：魏雪峰、杨启运、余涛、林工茗、潘雨、张以棚、李章贵、杜宇航、解恒泽、海路瑶、张林艳、程静、尹玉、杨致远、孔繁林、赵锴、张天泽。

本《规程》审定人员：

本《规程》由云南省林业和草原局负责解释并监督实施。

目  录

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 总则	4

5 移植前准备	7

6 林木移植	8

7 养护管理	12

8 其他	13

附录A   林木移植方案文本格式	14

附录B   林木移植方案附表	16

附录C   制图一般性规定	19

- 1 适用范围

- 本规程确立了林木移植的程序，规定了移植前准备、林木移植、养护管理和检查验收等技术要求。

本规程适用于云南省林地范围内的林木移植，包括经依法批准的建设项目使用林地上的林木移植；古树名木保护、地质灾害避险、重大工程避让等紧急情况的抢救性移植；符合森林经营和林木采伐管理有关政策移植利用的林木，及其他依法需要移植利用的林木。

特殊树情况需移植的，按《中华人民共和国野生植物保护条例》和《古树名木保护条例》《云南省珍贵树种保护条例》《古树名木移植审批行政许可事项实施规范》的相关规定执行。苗圃中培育繁殖的苗木按《中华人民共和国种子法》的相关规定管理。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15781《森林抚育规程》

GB/T 15776《造林技术规程》

GB/T 26424《森林资源规划设计调查技术规程》

GB/T 38582《森林生态系统服务功能评估规范》

GB/T 45088《林木采伐技术规程》

CJJ/T 91  《风景园林基本术语标准》

DBJ 53/T—60—2020《云南省园林绿化工程计价标准》

《古树名木管护技术规范（试行）》（办生字〔2024〕211号）

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规程。

- 3.1 移植林木 Transplanted forest trees

本《规程》中的移植林木包括乔木、灌木、竹子，可再生树桩和树根及其他木本植物。

- 3.2 林木移植 Tree transplantation

将林木移至他处栽植的作业措施。

- 3.3 大树移植 big tree transplanting

将胸径在20 cm以上的落叶乔木和胸径在15 cm以上的常绿乔木移栽到异地的活动。

- 3.4 正常季节移植 In season transplantation

适宜林木栽植的季节移植，一般在林木生长休眠期进行。

- 3.5 反季节移植 Off-season transplantation

不适宜林木栽植的季节移植，一般在林木生长旺盛期进行。

- 3.6 突发性移植 Emergency transplantation

为保护林木而采取的突发性移栽的行为。

- 3.7 采挖 Excavation

林木从生长地连根（裸根或带土团）挖出的作业措施。

- 3.8 假植 Heeling in

当采挖的林木暂不具备定植条件时，将林木根系或用湿润土壤等进行临时埋植的作业措施。

- 3.9 胸径 Diameter at Breast Height

林木主干离地表面 130cm 处的树干直径。

- 3.10 地径 Diameter at Ground

林木主干距地表10cm处直径；此处畸形可在 10-30cm 选规整处测取，记录标注实际距离。

- 3.11 生长势 Growth Potential

植物生长发育的旺盛程度。

- 3.12 萌芽力 Sprouting Ability

枝条上芽的萌发能力，通常以萌发芽数占总芽数的百分率表示。

- 3.13 成枝力 Branching Ability

芽萌发后生长成枝条的能力。

- 3.14 种植土 Soil for Planting

理化性质良好，适宜植物生长的土壤。

- 3.15 栽植穴 Planting Hole

栽植植物所挖掘的坑穴。

- 3.16断根缩坨法 Diminution of roots Root cutting and lump reduction method

林木移植前的一种根系预处理方法。在林木移植前1～2年按预定土球大小将根系分期切断后回填基质土，促进新根萌发。

- 3.17 围堰 Opening a weir soil bunds

移植后在土球上方外缘绕树干基部筑成高15～25cm的堰台，用于浇水。

- 3.18 土球 Root ball

挖掘林木时，按一定规格及形状切断根系，捆绑固定在林木根部的土团。

- 3.19 蒸腾抑制剂 Transpiration inhibitors antitranspirant

一类能降低植物蒸腾、减少水分散失的化学药剂。

- 3.20 复壮 Rejuvenation

恢复林木生长势的措施。

- 4 总则

- 4.1 移植原则

林木移植遵循生态优先、就近移植、适地适树和可操作性的原则。

- 4.2 移植行政许可

移植林地上的林木，应当依法办理采伐许可证，按照采伐许可证的规定进行采挖，依照《中华人民共和国森林法》不需要申请采伐许可证的除外。采挖应当符合林木采伐技术规程中关于面积、蓄积、强度、坡度、生态区位等的相关规定，并严格控制单位面积的采挖株数和采挖间距。采挖胸径5厘米以上林木的，应纳入采伐限额管理。

采挖林木由林权权利人向相应的采伐许可证核发部门提出申请，提供包括采挖林木的地点、树种、面积、蓄积、株数、权属、更新措施和移植方案等内容的材料。采伐许可证核发部门应在采伐许可证上标注“林木采挖”。首次采挖后进行假植的林木，可凭原采伐许可证再次进行移植，不再重新申请办理采挖手续。

申请采挖集体、个人、其他非国有单位所有的人工商品林，按《云南省林木采伐技术规程》要求，实行告知承诺方式审批。

- 4.3 移植对象

移植林木应符合《国家林业和草原局关于规范林木采挖移植管理的通知》（林资规〔2021〕4号）及《云南省林木采伐技术规程》的相关规定。

- 4.4 移植注意事项

必须采取有效措施保护好其他林木及周边植被，符合水土保持等的相关规定。采挖后要及时采取回填土壤等有效措施，防止水土流失，最大程度降低对原生地环境的影响。

采挖移植林木不应危害周边林木，并符合生态保护、水土保持等要求，采挖后及时就地用土壤填平挖坑。结合森林抚育进行林木采挖移植的，其质量控制指标要求应符合GB/T 15781；出现林中空地的，应及时补植，其质量控制指标要求应符合GB/T 15781。

施工人员应经过相关专业技术培训方能进场，防止安全事故的发生。

- 4.5 移植时间

根据不同树种的生态学特性选择最适宜的时期进行移植。

适宜期移植主要时间段为当年的11月至次年3月（休眠期），适用于所有乡土树种。

非适宜期移植主要是指在当年的4-10月（生长期/高温/雨季）进行的移植，仅限重点工程、生态修复等特殊需求。

- 4.6 移植技术保障

4.6.1适宜期移植

开展常规修剪+标准土球（林木胸径的4倍以上）+常规养护措施提高移植成活率

4.6.2非适宜期移植

针对4-10月移植（含雨季、高温季），移植前7-15天。首先连续浇水（土壤湿度达60%），常绿树种提前喷施抗蒸腾剂（如0.3%ABA溶液），然后环形断根（保留30%吸收根），切口涂抹200ppm萘乙酸生根剂，回填泥炭土+珍珠岩基质。移植当天，土球直径较适宜期扩大20%（如胸径10cm树木土球≥100cm），采用“麻布+无纺布+钢网”三层包扎。落叶树种疏除50%枝叶，常绿树种保留树冠1/3（仅留主枝骨架），剪口全部涂伤口愈合剂。移植后强化养护（持续2年），搭建60%遮光率遮阳棚（高温季）或防雨棚（雨季），树干缠草绳+地膜保湿，安装滴灌系统，土壤含水量维持在田间持水量的60-70%；

4.6.3抢救性移植

因古树名木保护、地质灾害避险、重大工程避让等紧急情况需实施的移植。

若处于适宜期（11-3月）：简化预处理流程，直接采用“断根缩坨（保留50%吸收根）+标准土球移植”，定植后按常规养护，需在事件发生后48小时内完成移植，同步报属地林草部门备案。

若处于非适宜期（4-10月）：①全冠喷施抗蒸腾剂（如黄腐酸）；②土球直径扩大30%并缠保湿棉；③定植后立即搭建智能温控棚（温度控制在15-25℃，湿度≥80%）；④移植后1个月内每周注射一次营养液（含氨基酸+微量元素）。

- 4.7 移植流程

林木移植一般流程见下图。

图1 林木移植流程图

- 5 移植前准备

- 5.1 移植调查

包括林木位置、树种、权属、起源、林种、树龄、胸径、树高、平均冠幅、生长状况、移植（假植）地等情况的调查。详见表 B.1。

5.2 移植可行性评估

从政策符合性、技术可行性、环境影响风险可控等方面评估移植树木是否具备移植条件。

- 5.3 运输线路的选择

确定运输线路，排查线路上的各种障碍物，确保运距短，运输畅通。

- 5.4 移植方案编制

移植方案编制见附录A。

- 5.5 移植材料、工器具的准备

不同林木的移植需要材料、工器具不同。移植材料一般包括吊带、绑带、塑料薄膜、软绳、木条、铁钉、沙袋、药剂等。工器具一般包括吊车、拖运车、水车、挖掘机、油锯、铁锹等。

- 5.6 断根缩坨

大树移植前1～2年分阶段对植株进行断根处理；一般林木移植前4～6个月对植株进行断根处理；断根后回填基质土，促进新根生长。

- 5.7 栽植穴准备

根据移入地实际情况进行放线，确定栽植点，栽植穴大小、形状、深浅等应根据移植林木的土球大小而定，一般其直径应当比土球的直径大50cm以上，深度应比土球的高度深30cm左右。

- 5.8 建立移植林木档案

移植林木档案主要内容应包括林木编号、树种名称、拉丁学名、树高、树龄、胸径、生长状况、林木原生地等。编号参考样式：县（市、区）名—移植时间（年）—林木编号。

- 6 林木移植

- 6.1 移植前修剪

根据移植目的、树种习性、长势、移植季节、运输条件、土球大小、定植地条件、景观价值等因素，综合确定修剪方式和强度。修剪方式包括整冠式、截枝式和截干式等，移植前1～2日进行修剪。修剪时应保持原有树型和骨架，确保剪口平整，锯口直径＞5cm 的枝条应涂抹伤口保护剂。

- 6.2 喷洒蒸腾抑制剂

为减少水分蒸发，特别是反季节移植时，需要在采挖前喷洒蒸腾抑制剂，抑制树木水分的过度蒸发。

- 6.3土球起挖

6.3.1起挖准备

起挖前应临时固定树体。从林木根部至树干起吊部位应进行防护处理，可采用柔软材料进行包裹和用木条进行支撑。

6.3.2起挖与包装

a） 土球直径一般为林木胸径的4倍以上，土球的高度视树种而定，一般不超过土球的直径。包装方式常根据移植条件不同采用软材料包装和方箱包装。

b） 挖掘土球时应先去除表层浮土，以树干为中心，比土球直径大3～5cm画一圆圈，在圆圈外沿开挖宽约70cm左右的操作沟，包装时边挖边进行捆缚。开挖土球深度三分之一时渐进向内收，将土球修成上大下小的圆台状。挖掘中遇粗根应用锋利工具切断，切口应平整不撕裂，切口应进行相应消毒保护处理。

c） 采挖坑采取土壤回填、补植乡土树种等植被保护与恢复等措施保护林地。

d） 土球修好后进行消毒、生根处理，然后用软材料包扎土球。

e） 将林木按预定方向轻轻放倒，不得硬推，放倒时树干用沙袋或土堆等软垫层辅助支撑，对剩余根系进行修剪消毒保护处理。

f） 林木放倒后应及时吊装运输。

6.4 吊装

a） 吊装运输林木机械和车辆的承载能力应满足带土球林木的重量。

b） 应配备熟练的技术人员统一指挥，操作人员应严格按照安全操作规程进行作业。

c） 吊装根据林木实际情况可采用水平起吊或垂直起吊。

d） 吊装带应兜底通过土球重心，与土球接触的地方应加垫木板条。应保证土球完整，不散坨。

e） 装车时土球靠车头，树冠朝车尾方向。

f） 车厢尾部应固定支架，使树体保持平衡。

g） 树干与车厢尾部接触处垫上麻布或沙袋等软物，防止擦伤树皮。土球用木块或支架卡紧固定。

h） 稳固装车，防止滑落。

6.5 运输

a） 林木即装即运。

b） 对于树冠较大的林木，运输前树冠应用绑绳绑扎收拢，避免超高、超宽、拖地。

c） 运输前应对土球覆盖保湿材料进行保湿处理，必要时对树冠进行抗蒸腾处理。若运距较远、风大、气候过冷或过热时，应对树体采取遮盖、保湿、防寒和降温等保护措施。

d） 运输车辆应悬挂明显警示标志并配备至少一名押运员。押运员应熟悉运输路线及沿途路障等，确保运输畅通。

e） 运输中应注意观察树体状况，预防林木滑落，如有松动应及时处理。

6.6 定植

- 6.6.1定植时间

定植时间应参照4.5的规定执行，宜在春秋季节，春季可在1～3月之间移植，秋季可在11月份左右进行移植。

- 6.6.2 定植点

按设计位置确定定值点。

- 6.6.3 定植穴

按设计位置挖种植穴，栽植穴大小、形状、深浅应根据土球大小而定，栽植穴直径比土球大60cm～100cm，深度依树种根系深浅及习性而定。

- 6.6.4假植

运输至栽植点后如不能马上植的，应及时假植。假植穴深度应为30cm～40cm，覆高度以高出土球表面10cm～20cm为宜。

- 6.6.5定植

定植时应选好主要观赏面的方向，并照顾朝阳面，一般树弯应尽量迎风，种植时要栽正扶植，树冠主尖与根在一垂直线上。还土一般用种植土加入腐植土或原生地土壤，（肥土制成混合土）使用，其比例为7/3。土球入穴后，土球表面应比水平地面略高，先回填30cm深的表土，再分层回填种植土，边填入边夯实。先在根部筑好环形围堰，再沿围堰内侧开挖浇水槽；随后从浇水槽缓慢注入定根水，确保水分经浇水槽均匀流入围堰内，形成稳定蓄水层，充分渗透至土球及根系。胸径 5cm 以下的小规格林木移植，可省略浇水槽，直接向围堰内缓慢浇透定根水。同时清理栽植施工现场杂物和卫生，保护环境。

6.7 支撑

a） 栽植后浇水前应进行支撑固定，据立地条件和树木规格进行三角支撑、四柱支撑或软牵拉。

b） 支撑物应埋入土中不少于30cm，支撑物、牵拉物与地面连接点应牢固。

c） 在树干的1/2～2/3处设支撑点，并衬软垫。

d） 用软牵拉固定时，应设置明显警示标志。

7 养护管理

7.1 养护期限

养护期限一般不得少于3年。

7.2 浇水

a） 围绕土球缓浇、浇匀、浇透。

b） 浇水次数和间隔时间视天气情况和林木生长恢复情况而定，以保持土壤湿润状态，避免浇水过度。如遇泥土下沉树身倾斜应及时扶正、覆土。

c） 必要时安装喷淋、滴灌设备。

7.3 搭建遮荫棚

必要时搭建遮荫棚对树冠四周进行遮荫。

7.4防寒保暖

采取根部覆盖薄膜、树干缠绕绵布、根部覆盖厚度不低于5cm腐熟松针等防寒保暖措施。

7.5抹芽

在移栽第一个生长期，抹去不利于林木成形和生长的多余嫩芽。

7.6除草、松土

除去林木根部杂草，每年至少松土一次，防止杂草争肥，影响根部透气等。

7.7病虫害防治

及时开展病虫害防治，加强对天牛等蛀干害虫的防治。

7.7施肥

移栽初期，根据林木生长需要施肥。

- 8其他

8.1检查验收

a）林木移植完成后，按实施方案进行竣工验收。

b）移植次年生长期进行成活率检查验收。

c）养护期结束后，验收林木移植保存情况。

8.2 移交

养护期结束，保存情况验收合格后，将林木移交相关管理部门。

8.3 其他

a） 移植林木防护范围内设置警示标志，必要时设置围栏。

b） 移植中应注意文明施工及安全。

c） 移植中做好施工日志，养护期做好养护记录。

- 附录A  林木移植方案文本格式

A.1 封面标题

《××项目或××树种林木移植方案》

A.2 正文

- （1）林木移植概况：概述林木移植的背景、目的、依据、主要移植对象和范围、移植基本情况、合规性分析。

（2）林木移植调查：A.移出地林木调查，包括林木基本情况，林木树种、树龄、目前生长状况、分布状况、原生地环境等相关情况调查。B.移入地调查，包括移入地环境、土壤等立地条件，以及是否有移植林木分布等。

- （3）移植可行性评估：从三方面开展评估，明确移植必要性与可行性。

政策符合性：评估移植行为是否符合国家及云南省林草管理政策、地方绿化条例、野生植物保护规定、古树名木保护规定、建设用地管理等相关政策法规。

技术可行性：评估树木本身的生物学特性（如树种、树龄、生长状况、根系分布）及立地条件，判断移植操作的可行性，并预测移植后的成活概率。

环境影响与风险可控性：评估移植施工及养护过程对周边生态环境、景观效果、公共安全可能产生的影响，并制定相应的风险控制措施。

（4）前期准备工作：林木采伐（移植）证办理；开展施工组织、机械、工（器）具、施工材料、运输线路、移植进度安排等。

（5）技术方法：包括树冠修剪、起挖、根系修剪包扎、吊运、卸车和定植。

（6）养护管理：包括成活养护和后期养护管理。

（7）费用概算：包括移植的工程量和费用概算等。

（8）保障措施：包括移入地、政策、组织、技术、资金、应急抢救方案等保障措施。

（9）安全生产和文明施工方案。

A.3 附表（详见附录B）

（1）林木移植因子一览表

（2）林木移植方案费用概算表

A.4 附图

（1）项目区位置示意图

（2）林木采挖布局图

（3）林木移植（假植）布局图

- 附录B   林木移植方案附表

表 B.1   林木移植方案外业调查表

| 林木采挖外业编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采挖位置描述 | ______县______乡（林场）______村 ____ 林班____小班 |  |  |
| 移植（假植）位置描述 |  |  |  |
| 树种 |  | 拉丁学名 |  |
| 横坐标 |  | 纵坐标 |  |
| 林木权属 | （）国有（）集体 （）个人（）其他 |  |  |
| 起源 | （）天然 （）人工 | 亚林种 |  |
| 树龄（年） |  | 树高（m） |  |
| 胸径（或地径）（cm） 距地表□10cm □10-30cm 处测取 |  | 平均冠幅（m） |  |
| 移植类型 | （ ）经依法审批的建设项目 （ ）森林经营项目 （ ）影响公共安全地质灾害等 （ ）科研项目 （ ）其他特殊情况 |  |  |
| 移植合法性依据 |  |  |  |
| 林木生长状况 |  |  |  |
| 是否具备移植条件 | 是 否 |  |  |
| 调查人 |  |  |  |
| 记录人 |  | 调查日期 |  |

表B.2 林木移植因子一览表

| 县（市、区） | 乡镇（街道办） | 村民委员会 | 村民 小组 | 外业编号 |  | 林木现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 林木位置 (CGCS2000坐标系，采挖移植前位置） |  | 移植内容 | 水土 保持 措施 | 林木档 案编号 | 移入地（假植地） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 树种名称 | 拉丁名 | 林木 权属 | 起源 | 亚林种 | 树龄（a） | 树高（m） | 胸径（地径）（cm） | 蓄积 | 平均 冠幅（m） | 生长状况 | 纵坐标 | 横坐标 |  |  |  |  |  |

（备注：生长状况分为健康、亚健康、中健康和不健康等；移植内容分为全株、树桩和树根等。）

表B.3 林木移植方案费用概算表

单位：工日、元、株、台班、工日、株、袋、根、车次

| 编号 | 项目内容 |  |  | 单位 | 单价 | 数量 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 项目总投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.劳务费 | 移植 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 修剪、扎冠 |  | 工日/ 株 |  |  |  |  |
|  |  | 采挖（挖机） |  | 台班/株 |  |  |  |  |
|  |  | 包扎 |  | 工日/ 株 |  |  |  |  |
|  |  | 装卸 |  | 元/株 |  |  |  |  |
|  |  | 运输 |  | 元/车次 |  |  |  |  |
|  |  | 移栽 |  | 元/株 |  |  |  |  |
|  |  | 固定支撑 |  | 工日/ 株 |  |  |  |  |
|  |  | 管理养护 |  | 人/年 |  |  |  |  |
|  |  | 挖塘台班 |  | 台班/天/塘 |  |  |  |  |
| 2.材料费 | 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包扎材料 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大树移植 |  | 元/株 |  |  |  |  |
|  |  | 小树移植 |  | 元/株 |  |  |  |  |
|  | 撑杆 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大树移植 |  | 5根/株 |  |  |  |  |
|  |  | 小树移植 |  | 3根/株 |  |  |  |  |
|  | 病虫害防治及营养药剂 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大树移植 | 病虫害防治药剂 | 2kg/株 |  |  |  |  |
|  |  |  | 营养液 | 5袋/株 |  |  |  |  |
|  |  | 小树移植 | 病虫害防治药剂 | 0.2kg/株 |  |  |  |  |
|  |  |  | 营养液 | 2袋/株 |  |  |  |  |
| 3.不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  | 移植直接费用的10% |

- 附录C   制图一般性规定

- 适用范围

本规范适用于《云南省林木移植技术规程（试行）》中的成果图制作，本规范规定了林木移植方案编制中图件种类、制图数据基础、空间参照系统、图纸比例及幅面、图件要素内容等内容。

- 规范性引用文件

LY/T 1821—2009 林业地图图式；

GB/T 15968 遥感影像平面图制作规范

- 图件制作

林木移植方案图件：主要包括项目区位置示意图、林木采挖现状图、林木移植（假植）规划布局图等。

- 空间参照系统

所有规划图件的平面坐标系采用“2000国家大地坐标系”；高程系统采用“1985国家高程基准”；投影系统采用高期-克吕格投影；分带采用国家标准分带。

- 图纸比例及幅面

根据不同图种的用途选择合适的比例尺。

行政区划（位置）图作为文本插图，便于直观了解项目区范围的空间布局和行政区划，采用A4幅面。林木采挖现状图、林木移植（假植）规划布局图根据实际情况幅面采用A3图纸。

6. 项目区位置示意图

项目区位置示意图至少包括村级以上行政界线（含村级界线）；自然保护地界线、国营林场等其他林业经营单位界线；公路、铁路、河流、水库和湖泊、主要山峰、特殊高程点、主要居民点、小地名等自然地理信息数据以及项目区位置范围。

7. 林木采挖现状图

林木采挖现状图主要反映林木采挖地位置、林木位置等情况。此图至少包括：行政界线（村小组以上行政界线）、项目区范围、林木采挖位置（林木空间分布位置）等信息。

8. 林木移植（假植）规划布局图

林木移植（假植）规划布局图主要反映林木移植（假植）规划布局情况。此图至少包括：行政界线（村小组以上行政界线）、林木移植（假植）位置区域等信息。